|  |  |
| --- | --- |
| Kết thúc tuần | Công Việc Phải Hoàn Thành |
| Tuần 3 (25/3) | Xây dựng database, nghiên cứu phân tích thuyết kế, tạo đặc tả chi tiết |
| Tuần 4 (1/4) | Xây front-end cơ sở, học kiến thức về java spring boot |
| Tuần 5 (8/4) | Xây dựng đăng ký, đăng nhập,demo qua tính năng post bài |
| Tuần 6 (15/4) | Tính năng post bài |
| Tuần 7 (22/4) | Tương tác giữa các người dùng: cmt, thả cảm xúc, … |
| Tuần 8 (29/4) | Thêm tính năng xếp hạng (hoặc là hoàn thiện các chức năng còn thiếu) |
| Tuần 9 (6/5) | Thiết kế giao diện front-end, học kiến thức về boostrap |
| Tuần 10 (13/5) | Ghép Api , hoàn thiện nốt front-end, sửa các lỗi |
| Tuần 11 (20/5) | Kiểm thử phần mềm |
| Tuần 12 (31/5) | Hoàn thành web |

Kết thúc tuần là vào ngày thứ 6 ngày nộp báo cáo phải hoàn thành những công việc nêu ở trên

Các tính năng dự định làm:

Tính năng chung:

1. Đăng nhập, đăng ký:

* Email
* Họ
* Tên
* Biệt danh(infor)
* Tuổi tác
* Ngôn ngữ thông thạo

1. Đọc thông tin về bài viết và bình luận trên trang

Tính năng của người đã đăng ký:

1. Share quyền cho những người đăng ký là thành viên

* Post bài đăng
* Post bình luận
* Khóa bài viết
* Chặn người dùng
* Khóa bình luận
* Xóa bình luận
* Xóa bài viết
* Khóa tài khoản

1. Tương tác giữa các người dùng:

* Thả cảm xúc
* Thả lượt ủng hộ bình luận, bài viết
* Thả lượt không ủng hộ bình luận bài viết
* Chỉnh sửa bài viết
* Chỉnh sửa bình luận
* Theo dõi người dùng
* Tìm kiếm bài viết
* Tìm kiếm từ khóa
* Hashtag
* Lượt xem bài viết
* Bookmark
* Số lượng bài viết

1. Xếp hạng:

* Bình luận có số lượng cảm xúc lớn nhất để ở vị trí dễ nhìn
* Bình luận có lượng ủng hộ lớn nhất xếp ở vị trí dễ nhìn
* Bài viết có số lượng cảm xúc lớn nhất để ở vị trí dễ nhìn
* Bài viết có lượng ủng hộ lớn nhất xếp ở vị trí dễ nhìn
* Người có số lượng bình luận hữu ích nhất
* Bài viết có lượt ủng hộ nhiều nhất

1. Tính năng có thể có trong tương lai:

* Shop bán máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại
* Cung cấp khóa học free
* Cung cấp thông tin về các bài báo mới
* Video
* Phòng họp chung
* Seri bài viết
* Bài viết chưa giải quyết được
* Public hoặc Private